SMP

Sběr, ověřování správnosti a správa požadavků. Dokumentace požadavků textově a modelováním pomocí UML. Firemní(business) procesy. (SMP)

Obsah

Business analýza	3

Business cíle:	4

Business požadavky	4

Funkční požadavky	4

Kategorizace požadavků	5

Kde dolovat požadavky	5

Zainteresované osoby	5

0věřován požadavků	6

Obsah	6

Forma	6

Business procesy	6

Techniky sběru požadavků	7

Řídící metodiky	8

Tradiční řízení	8

Iterační řízení	8

Agilní přístup	9

Domů extrémní programování	9

Unified proces	9

Scrum	10

Princip	10

Procesy další části	11

Diagramy:	12

diagram aktivit/procesů	12

Stavový diagram	12

Diagram tříd	13

diagram případů užití	14

<<extend>> a <<include>>	14

diagram komponent	15

diagram nasazení	16

sekvenční diagram	17

# Business analýza

- BA je řada aktivit, které

  - Slouží k pochopení struktury, způsobu fungování a postupů v organizaci.

  - Definují business cíle a business požadavky.

  - Umožní doporučit řešení, které organizaci posune blíže k jejím cílům.

- Musíme si uvědomit

  - Problém / příležitost a jeho dopad do organizace.

  - Očekávané přínosy odstranění problému / využití příležitosti.

  - Doba nutná k řešení problému / využití příležitosti.

  - Náklady na řešení problému / využití příležitosti.

  - Náklady nic nedělání.

- Kdo je business analytik?

  - Sbírá potřeby a požadavky napříč organizací.

  - Identifikuje skutečné požadavky v organizaci (nejen touhy lidí/oddělení).

  - Zprostředkovává komunikaci mezi různými odděleními.

- Velmi vhodné je rozlišovat úrovně požadavků:

  - Business cíle

  - Business požadavky

  - Systémové požadavky

- Jak identifikujeme požadavek

  - Shora-dolů: plnění business cílů

  - Zdola-nahoru: problémy v procesu/funkcionalitě

  - Od středního managementu: potřeba dalších informací pro rozhodnutí nebo doplňkové funkcionality

  - Od externích zdrojů: potřeba zákazníka, regulátora apod.

- postup při business analýze

- Business analytik shromažďuje business potřeby (a omezení) a business cíle.

- Business potřeby a cíle se transformují na business požadavky.

- Na základě požadavků (a omezení) vznikají návrhy variant business řešení.

- Nakonec je vybráno jedno řešení, které je dále zpracováváno

- Co je tedy výsledkem business analýzy?

  - Pochopení struktury, způsobu fungování a postupů v organizaci.

  - Analýza variant řešení a návrh dalšího postupu.

  - Business požadavky.

## Business cíle:

- Hlavní cíle projektu.

- Často definovány či schvalovány vysokým management firmy.

- Definuje na úrovni celého projektu:

  - CO se má změnit?

  - Proč se to má změnit? = přínosy.

  - Uspokojivý cílový stav = jak vyhodnotím výsledek/přínos

## Business požadavky

- Vznikají detailním rozpracováním jednoho nebo více souvisejících business cílů.

- Definují (detailněji než cíl):

  - CO se má změnit?

  - Proč se to má změnit? = přínosy.

  - Uspokojivý cílový stav = jak vyhodnotím výsledek/přínos.

- Můžou se vztahovat pouze k určité variantě řešení

- Příklady:

  - Je nutné snížit počet duplicitně vedených klientů, abychom mohli lépe cílit marketingové kampaně.

  - Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami

## Funkční požadavky

- FR 3 Smazání směny: Systém umožní manažerovi smazat směnu, která ovšem ještě neproběhla.

- FR 4 Úprava směny: Systém umožní manažerovi úpravu již vytvořené směny.

- FR 5 Okomentování směny: Systém umožní manažerovi přidání komentáře ke směně

## Kategorizace požadavků

- A. Functional Requirement (FR): Funkční požadavky

  - Definují co systém bude uživatelům umožňovat.

  - (schopnosti systému)

- B. Non-functional Requirement (NFR): Kvalitativní požadavky a omezení

  - uživatelskou přívětivost, spolehlivost, výkon, bezpečnost a zabezpečení, rozšiřitelnost, licencování (a další právní aspekty), požadované technologie a rozhraní

  - vlastnosti systému

- C. Transitional Requirement : Požadavky na zavedení řešení

  - tvorbu uživatelské/administrátorské dokumentace, školení klíčových a ostatních uživatelů, požadavky na migraci dat

- Nutné vlastnosti (Dissatisfiers – „Rozlaďovače“)

  - Vlastnosti/požadavky, které nebyly stakeholderem ani zmiňovány, protože je považoval za zcela zřejmé

- Požadované vlastnosti (Satisfiers)

  - Explicitně zmíněné vlastnosti/požadavky.

- Zbytné vlastnosti (Delighters – „Nadchávače“)

  - Vlastnosti systému, které stakeholder neočekával, ale po jejich objevení/používání je považuje za příjemné vylepšení.

## Kde dolovat požadavky

- Zainteresované osoby a instituce (objednatel, uživatel, ...)

- Dokumenty (řídící dokumentace, regulace a legislativa, návody a manuály, ...)

- Procesy

- Stávající systémy

- Konkurence a trh

## Zainteresované osoby

Zainteresovaná osoba (nebo instituce), která má přímý nebo nepřímý vliv na definici požadavků na systém:

- Zákazníci – Customers

- Odborníci na návrh – IT experts

- Odborníci na testování – Testers

Odborníci na bezpečnost – Security experts

- Projektový management – Project managers

- Dodavatelé – Suppliers

- Znalci konkurence – Competetive intelligence experts

- Regulátor a jiné organizace - Regulator/ Institutions

## Ověřován požadavků

Obsah:

### Forma

## Business procesy

- Obchodní/firemní postupy.

- Po částech uspořádaná množina aktivit, které společně realizují podnikatelský nebo strategický cíl.

- Proč modelovat procesy

  - Pro potřeby tvorby nabídky.

  - Model (business) procesů slouží jako podklad pro odsouhlasení rozsahu aplikace klientem. Tedy identifikace procesů podporovaných a nepodporovaných (v praxi rozlišuji barvami) budoucím systémem.

  - Pro potřeby detailní analýzy systému

  - Pro vylepšení (reengineering) procesů.

  - Pro potřeby nasazení systému.

    - pro testery – tester může testovat i business logiku

- Typy procesu – můžou být AS-IS / TO-BE

  - Hlavní procesy vytvářejí hodnotu nebo užitek pro zákazníka organizace, vytvářejí výrobek nebo službu

  - Podpůrné procesy jsou všechny procesy, jejichž jediným cílem je zajistit fungování hlavních procesů a organizace

  - Řídicí procesy a činnosti jsou všechny aktivity, které koordinují, řídí, organizují a plánují vše ostatní

# Techniky sběru požadavků

Vlastní nápady, Analýza rozhraní, Prototypování, Dotazníkový průzkum, Odborná konzultace

## Skupinová jednání

výhody:

  - Při dobrém moderátorovi druhá nejúčinnější metoda

  - Adaptibilní, dovede odhalit nečekané skutečnosti

  - Synergické efekty větší než při běžném interview díky osobním interakcím

  - Lze využít pro vybudování týmového klimatu a pocitu odpovědnosti za projekt

  - Menší nebezpečí opomenutí

  - ± Větší rychlost

nevýhody:

  - Křiklouni ovládnou jednání

  - Obtížná kontrola kvality (lze zlepšit pomocí IS projektu)

  - Dosti pracné

  - Menší produktivita

  - Organizační problémy

## Individuální rozhovory

výhody:

  - Při dobrém moderátorovi vůbec nejúčinnější metoda sběru požadavků

  - Adaptibilní, dovede odhalit nečekané skutečnosti

nevýhody:

  - Časově náročné – Lze kontaktovat jen omezený počet respondentů

  - Obtížná kontrola kvality (lze zlepšit pomocí IS projektu)

  - Snadno se něco opomene

  - Poměrně pracné

## Analýza existujících dokumentů

výhody:

  - sleduje se to co existuje

  - dají se zjistit důležité typy činností a dat

  - levné

  - dá se použít jako inspirace

nevýhody:

  - často jde o zastaralé, a i nepotřebné dokumenty

  - muže inspirovat zastaralá řešení a nelogičnosti

  - pro dodavatele to snižuje možnost uplatnění existujících aplikací

## Brainstorming

výhody:

  - při dobrém moderátorovi a dobré přípravě lidí velmi účinná metoda hledání nových požadavků a nápadů

  - adaptibilní

  - synergické efekty

nevýhody:

  - nebezpečí plkání

  - obtížná kontrola kvality (lze zlepšit pomocí IS podporujícího vývoj projektu)

  - snadno se něco opomene

  - jen pro etapu vizí a začátek specifikace požadavků

# Řídící metodiky

## Tradiční řízení – Waterfall

Silné stránky

- Už od začátku je jasný plán => víme co bude

- snadné řízení zdrojů (paralelismus projektů)

- Zvládne to i začátečník/průměrný zaměstnanec (rozdíl oproti agilním)

- Není třeba aby tým byl na jednom místě – analýza u nás, implementace v Malajsii

- Snadné předání externímu dodavateli

Slabé stránky

- Špatně reaguje na změnu

- Stojí hodně peněz – veškeré chyby se projeví až při předání (akceptačním testu) a pak je drahé chyby opravit

- Dlouho trvá, než zákazník vidí nějaký výstup

- Vyžaduje detailní plán a specifikaci – každé přeplánování je drahé

- Sleduje procesy, které není možné změnit

- Není zaměřen na přínos klientovi – je zaměřen na dodání v nějaký čas – dodání podle specifikace není často totožné s tím co zákazníkovi pomůže – potřeby vs. přání

## Iterační řízení

Charakter

- Častý sběr požadavků na změnu

- Tým v jedné lokalitě

- Iterace 2-4 týdny

- Část řešení není známa

  - nejsou detaily -> změny

- Zpětná vazba s klientem

- Jednoduché/lehké zapojení klienta

Nevýhody

- Zapojení klienta

- Týmy v jedné lokalitě

- Není vždy jasné, jak to dopadne

Potřeby

- Malý tým

- Zkušení pracovníci

## Agilní přístup

- Cíl: Spokojený zákazník, spokojený programátor

- Kdy: Zkušení programátoři, Očekává se hodně změn, Malý tým

- Motto/manifest:

  - Člověk a komunikace je nad procesy a nástroje

  - Fungující software je nad vyčerpávající dokumentaci

  - Spolupráce se zákazníkem je nad přesně sjednanou smlouvou

  - Reakce na změnu je nad přesné dodržování plánu (Ale zas má agile pravidlo – nezasahovat do iterace. Proto krátké iterace)

- Kdy ne: Velké programátorské týmy, Dislokované týmy, Nutnost fixace projektového trojúhelníku

  - Velký tým ve velké kanceláři… nemůže dělat meetingy... Horší komunikace

  - Dislokované týmy – nejsou meetingy

  - Agile – se nedá přikázat, musí se aplikovat všechno - =

  - Kritické systémy – vyžadují dokumentaci, většinou jsou předem jasné požadavky

## Domů extrémní programování

- Jedná se o tradiční činnosti, které jsou však dovedeny do extrému.

- Zákazník je vždy k dispozici

- Coding standards

- Zaměření na okamžitou přidanou hodnotu

- Vydávání malých verzí

## Unified proces

- vhodnější spíš pro rozsáhlejší projekty a větší vývojové týmy,

- iterativní vývoj softwaru

- počítá s častou změnou požadavků

- průběžné zajišťování a ověřování kvality

- Další iterace/fáze projektu začne jen v případě splnění kritérií.

- řízení změn

zahájení: vývojáři definují účel a rozsah projektu a jeho obchodní kontext. Výstup: Vize, Plán, Základní požadavky

projektování: analýza potřeb projektu a zákazníka a definování základu architektury. zpřesňování představy/požadavků. Sestavení projekčního týmu Výstup: Prototyp, Use case (80%), Návrh(10%), Datový model, Plán testů, Plán projektu,

realizace: na vývoj designu aplikace a tvorba zdrojových kódů. dokončení návrhu, první verze SW, návrh testů

předání: dochází k předání projektu – buď zákazníkovi nebo do dalšího vývojového cyklu

Uvnitř každé fáze dále probíhají iterace; jejich počet závisí na konkrétních potřebách týmu a rozsahu projektu. Každá iterace je podrobně rozpracována; je stanoveno, kdo ji má dělat (roles), jak ji má dělat (activities) a co má být jejím výsledkem (artifacts).fied proces

## Scrum

- iterativní a inkrementální metodologie agilního vývoje softwaru používaná na řízení produktového vývoje.

- zpochybňuje předpoklady "tradičního, sekvenčního přístupu" k vývoji produktu

- Klíčový princip scrumu je jeho pochopení, že během projektu mohou zákazníci změnit názor o tom, co chtějí a potřebují

- Scrum používá empirický přístup, podle kterého problém nelze zcela pochopit nebo definovat a proto se soustředí na maximální schopnost týmu rychle dodat a reagovat na nové požadavky

### Princip

#### Role

Vlastník produkt: Vlastník produktu reprezentuje zainteresované subjekty a je hlasem zákazníka.

- demonstrovat řešeni pro klíčové stakeholdery, kteří nebyli na iteračním demu

- ohlašovat uvedení nových verzí

- komunikovat stav týmu

- organizovat milníkové přehledy

- vzdělávat v procesu vývoje

- dohadovat priority, rozsah, financování a rozvrh

- ujistit se, že produktové testy jsou viditelné, transparentní a jasné

Vývojový team: Je odpovědný za dodání potenciálně použitelných inkrementů (potentially shippable increments - PSIs) produktu na konci každého sprintu (cíl sprintu). Team je složen z 3-9 jednotlivců, kteří dělají aktuální práci (analýza, design, vývoj, test, technická komunikace, dokument atd.).

Scrum master: je odpovědný za odstranění překážek teamu na dodání produktových cílů. Scrum master není tradiční team leader nebo projektový manažer, ale koná jako prostředník mezi teamem a jakýmikoli negativními vlivy. Často organizuje schůzky a povzbuzuje tým k zlepšení.

### Procesy další části

Product Backlog: Seznam všech požadavků klienta seřazený podle priority. Jedná se jednoduše popsané požadavky, nikoliv dokumentace

Sprint: (iterace) je základní jednotka vývoje ve scrumu. Každý sprint začíná eventem plánování sprintu, cílem, kterého je definovat úkoly sprintu, kde je definována práce sprintu a odhadnut závazek pro cíl sprintu. Každý sprint končí recenzí sprintu (sprint review) a retrospektivou, kde je reportován progres pro stakeholdery a definují se úlohy na zlepšení pro další sprinty.

Sprint backlog: část úkolů zvolené z Product Backlogu pro stávající Sprint. Dílčí cíle jednoho inkrementu

# Diagramy:

## Diagram aktivit/procesů

- Slouží k zachycení business procesů (AS-IS a variant TO-BE) v rámci hledání business řešení.

- Je rychleji pochopitelný než textový zápis

- Prvky diagramu: začátek, konec, pool/swimlane, aktivita, rozhodnutí

## Stavový diagram

- Slouží k modelování životního cyklu entit

- Prvky diagramu: začátek, konec (ne vždy), stavy, přechody

- na základě nějaké podmínky se při události změní stav entity ze stavu 1 do stavu 2

## Diagram tříd

- Slouží na definici business entit.

- Prvky diagramu: Entity s atributy, vztahy s kardinalitami

## Diagram případů užití – Use case diagram

- Vyjadřuje, kdo bude jakým způsobem používat systém = uživatele systému a jejich práva

- Prvky diagramu: Aktéři (kdo bude systém používat), případy užití (co bude systém umožňovat)

### <<extend>> a <<include>>

- Tyto vazby “odkazují” na jiné use casy

|  | Vazba <<include>> | Vazba <<extend>> |
| --- | --- | --- |
| Zamezuje duplicitám ve scénářích | ✓ | ✓ |
| Vyvolání | vždy když je vyvolán nadřazený use case | může, nemusí být vyvolán |
| Kontextová závislost | funguje jako use case i bez nadřazeného | bez nadřazeného kontextu use casu nemá význam |

## Diagram komponent

- popisuje logickou architekturu systému (rozdělení systému na subsystémy/moduly)

- prvky diagramu: komponenta, poskytované rozhraní, požadované rozhraní

## Diagram nasazení

- popisuje HW architekturu systému a nasazení SW na nej.

- prvky diagramu: uzel, asociace

## Sekvenční diagram

- ukazují kdo (instance tříd) se podílí na realizaci akce, jaké správy a parametry si objekty vyměňují a v jakém pořadí.